# ПРОТОКОЛ № 1

# заседания Общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО СП «Кабанское»

с. Кабанск               				  			           « 01 » ноября 2021 г.

1.  Общественная комиссия МО СП «Кабанское» в целях своевременной реализации муниципальной программы  формирования комфортной городской среды (далее – комиссия) провела заседание в 10-00 ч. «01» ноября 2021 года по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская 8, каб. № 3.

2. Комиссия в составе:

Председатель комиссии – Николаева Любовь Сафроновна

Зам.председателя комиссии – Зарбактаев Виктор Гармаевич

Секретарь комиссии – Оганисян Маниа Самвеловна

Члены комиссии:

Вторушина Ирина Петровна - сторонник партии «Единая Россия»

Федосеев Николай Васильевич –  председатель Совета МКД по ул. 8 Марта д.19 (тел. 89146347208)

Всего на заседании присутствовало пять членов комиссии, кворум имеется, заседание комиссии правомочно.

3. Повестка дня:

- Рассмотрение заявок;

- Внесение изменений в адресный перечень дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

- Рассмотрение дизайн-проектов.

4. Обсуждения по первому вопросу повестки:

Николаева Л.С.: муниципальной программой ФКГС предусмотрено благоустройство в 2022 году 4 (четырех) дворов, это: ул. 8 Марта д.19,  ул. 8 Марта д.21, пер. Больничный д.1, ул. Ю.Коммунаров д.32.

В течение 2021 года в администрацию МО СП «Кабанское» поступило 2 заявки на участие дворов в муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории МО СП «Кабанское». Один из дворов (заявка МКД ул. 8 Марта д.19) желает участвовать в 2022 году, второй двор (заявка МКД пер. Больничный д.1) просят перенести благоустройство их двора на 2023 год, еще два двора (ул. 8 Марта д.21, ул. Ю.Коммунаров д.32) игнорируют и не направили ни заявки, ни протокола, ни отказ от участия в благоустройстве двора.

Комиссией  рассмотрены поступившие заявки.

Сведения о решении членов комиссии о соответствии/несоответствии заявок:

| № п/п | № заявки, наименование дворовой (общественной) территории | Ф.И.О. членов комиссии | Решение комиссии о соответствии или несоответствии | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 1507 от 08.09.2021г. дворовая территория МКД по ул.8 Марта д.19 с.Кабанск | Николаева Л.С. Зарбактаев В.Г. Вторушина И.П. Оганисян М. С. Федосеев Н.В. | Соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует |  |
| 2 | № 1722 от 26.10.2021г. дворовая территория МКД пер.Больничный д.1 с.Кабанск | Николаева Л.С. Зарбактаев В.Г. Вторушина И.П. Оганисян М. С. Федосеев Н.В. | Соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует |  |

5. Обсуждения по второму вопросу повестки:

Зарбактаев В.Г.: учитывая, что от МКД пер.Больничный д.1 поступило заявление и протокол с просьбой перенести благоустройство их двора на 2023 год, предлагаю их просьбу о переносе благоустройства двора на 2023 год удовлетворить.

Кроме того, в адресном перечне дворовых территорий на 2024 год включен двор МКД  2квартал, однако все пять домов во 2м квартале признаны аварийными и будут расселены по программе переселения граждан из аварийного жилфонда в рамках нац. проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В связи с этим предлагаю исключить из программы данный двор (2й квартал).

Предлагаю утвердить адресный перечень дворовых территорий с разбивкой по годам в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.

Полагаю, что перечень общественных территорий также нуждается в корректировке, с учетом подведенных итогов по рейтинговому голосованию в июне 2021г., поэтому необходимо утвердить адресный перечень общественных территорий с разбивкой по годам в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

За – 5

Против – 0

Воздержались – 0

6. Обсуждения по третьему вопросу повестки:

Оганисян М.С.: На рассмотрение комиссии представлен дизайн-проект дворовой территории с. Кабанск ул.8 Марта д.19. Разработка дизайн-проектов была обеспечена Администрацией МО СП «Кабанское» с учетом лимитов на 2022 год. Представленный на обсуждение дизайн-проект был рассмотрен заинтересованными лицами – замечаний нет.

По итогам представленного дизайн-проекта комиссия решила:

- утвердить дизайн-проект дворовой территории МКД по ул. 8 Марта д.19 с. Кабанск.

Результаты голосования:

За – 5

Против – 0

Воздержались – 0

7. Решения, принятые общественной комиссией:

1. Признать заявки, поступившие для участия дворов в муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории МО СП «Кабанское» на 2022г. и на 2023г., соответствующими.

2. Утвердить адресный перечень дворовых территорий с разбивкой по годам в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.

3. Утвердить адресный перечень общественных территорий с разбивкой по годам в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.

4. Утвердить дизайн-проект дворовой территории, подлежащей благоустройству в 2022 году (приложение № 3 к настоящему протоколу).

4. Направить настоящий протокол в администрацию МО «Кабанский район» для внесения изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды».

5. Настоящий протокол подлежит хранению в администрации МО СП «Кабанское».

6. Подписи:

Председатель		_____________________________/Николаева Л.С./

Заместитель председателя _____________________________/Зарбактаев В.Г./

Члены комиссии:   	_____________________________/Вторушина И.П./

_____________________________/ Федосеев Н.В./

Секретарь комиссии 	___________________________/Оганисян М.С./

Приложение № 1

к протоколу Общественной комиссии

№ 1 от 01.11.2021г.

ПЕРЕЧЕНЬ

имеющихся на территории МО СП «Кабанское» дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

| № п/п | Наименование дворовой территории | Год выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дворовая территория по ул. Ленина, 17,19,25,27 | 2017 |
| 2 | Дворовая территория по ул. Ленина, 33, 37 | 2017 |
| 3 | Дворовая территория по ул. 8 Марта, 20,22 | 2017 |
| 4 | Дворовая территория по ул. Селенгинская, 1 | 2017 |
| 5 | Дворовая территория по ул. Октябрьская, 87 | 2017 |
| 6 | Дворовая территория по ул. Совхозная, 18 | 2017 |
| 7 | Дворовая территория 1 квартал, 4,5,6 | 2018 |
| 8 | Дворовая территория по ул. Ленина, 9,11,21 | 2019 |
| 9 | Дворовая территория по ул. Ленина, 29,31,35 | 2019 |
| 10 | Дворовая территория по ул. 8 Марта, 5 | 2019 |
| 11 | Дворовая территория по ул. 1 мая, 38 | 2020 |
| 12 | проезд в дворовую территорию по ул. Ленина,35 | 2021 |
| 13 | Дворовая территория по ул. Кирова, 12,14 | 2021 |
| 14 | Дворовая территория по ул. 8 Марта, 19 | 2022 |
| 15 | Дворовая территория по переулку Больничный, 1 | 2023 |
| 16 | Дворовая территория 1 квартал, 1,2,3 | 2023 |
| 17 | Дворовая территория по ул. Кирова, 4,6 | 2023 |
| 18 | Дворовая территория по ул. 8 Марта, 21 | 2024 |
| 19 | Дворовая территория по ул. Ю.Коммунаров, 32 | 2024 |
| 20 | Дворовая территория по ул. 8 Марта, 20,22 | 2024 |
| 21 | Дворовая территория по ул. Ленина, 8,10 | 2024 |
| 22 | Дворовая территория по ул. Ленина, 13,15,23 | 2024 |

Приложение № 2

к протоколу Общественной комиссии

№ 1 от 01.11.2021г.

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий МО СП «Кабанское», подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы Формирование комфортной городской среды на территории

МО СП «Кабанское»

| № п/п | Наименование общественной территории | Год выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общественная территория сквер «Ветеран» | 2017 |
| 2 | Общественная территория парк «Тополек» | 2018 |
| 3 | Центральная площадь с. Кабанск | 2019 |
| 4 | Устройство тротуара по ул. Кооперативная | 2020 |
| 5 | Сквер Памяти жертв политических репрессий | 2021 |
| 6 | Благоустройство пешеходной зоны по переулку Октябрьский | 2022 |
| 7 | Благоустройство общественной территории кладбище с. Кабанск | 2023 |
| 8 | Благоустройство общественной территории парк (аллея памяти) по ул. Ленина,3 | 2024 |
| 9 | Благоустройство общественной территории «Экоквартал» | 2025 |
| 10 | Строительство велотрека в парке «Тополек» | 2026 |